	Форма № 1

	 Облаштування частини скверу у мікрорайоні Переселення міста Баштанки

	17

	 

	Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1

	на Облаштування частини скверу у мікрорайоні Переселення міста Баштанки

	Облаштування частини скверу у мікрорайоні Переселення міста Баштанки

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	44,681
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,24025
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	11,54
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	3,2
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “12 липня” 2018 р.

	№
п/п
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість
	Вартість одиниці,
грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда
робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	 
	Всього
	експлуа-
тації
машин
	Всього
	заробіт-
ної плати
	експлуа-
тації
машин
	
не зайнятих
обслуговуванням
машин

	 
	 
	 
	 
	 
	заробіт-
ної плати
	в тому
числі за-
робітної
плати
	 
	 
	в тому
числі за-
робітної
плати
	тих, що
обслуговують 
машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на одини-
цю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Улаштування пішохідних
доріжок 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	РН18-30-1
	Установлення бетонних поребрикiв на
бетонну основу
                                                                    
	м
	110
	141,51
60,88
	__-__
  -    
	15566
	6697
	__-__
  -    
	1,32
  -    
	145,2
  -    

	2
	С188888-35
варіант 1
	Поребрик 500х200х60
                                                                    
	шт
	220
	35,00
  -    
	__-__
  -    
	7700
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	3
	РН7-16-2
	Улаштування пiдстильного шару пiщаного
                                                                   
	м3
	3,3
	215,03
215,03
	__-__
  -    
	710
	710
	__-__
  -    
	4,58
  -    
	15,11
  -    

	4
	& С1421-
9601-1
	Пiщано-щебенева сумiш
                                                                    
	м3
	3,696
	501,55
  -    
	__-__
  -    
	1854
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	5
	РН18-20-1
	Улаштування пiдстильних та
вирiвнювальних шарiв основи з пiску
стабілізованого цементом
                                                                   
	100м3
	0,033
	1144,52
1144,52
	__-__
  -    
	38
	38
	__-__
  -    
	26
  -    
	0,86
  -    
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6
	& С1421-
9601-1
	Пiщано-щебенева сумiш
                                                                    
	м3
	3,63
	501,55
  -    
	__-__
  -    
	1821
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	7
	С111-1305
	Портландцемент загальнобудiвельного
призначення бездобавковий, марка 400
                                                                    
	т
	0,462
	2827,00
  -    
	__-__
  -    
	1306
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	8
	РН18-49-1
	Улаштування покриттiв з
дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв
мощення [ФЭМ]
                                                                   
	100м2
	0,66
	6204,28
6204,28
	__-__
  -    
	4095
	4095
	__-__
  -    
	119,82
  -    
	79,08
  -    

	9
	С1426-11789
варіант 1
	Плитка  тротуарна "Старе місто"   40 мм
                                                                    
	м2
	67,32
	134,48
  -    
	__-__
  -    
	9053
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1
	42143
	11540
	__-__
  -    
	 
	240,25
  -    

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	42143
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	30603
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	11540
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2538
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	44681
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 1
	44681
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 2. Озеленення 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2
	  -    
	  -    
	__-__
  -    
	 
	__-__
  -    

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по роздiлу 2
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису
	42143
	11540
	__-__
  -    
	 
	240,25
  -    

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	42143
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	30603
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	11540
	 
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2538
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	  -    
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	44681
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису
	44681
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.
	240,25
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	11540
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 

	                                     Склав               _____________________________________

	                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	 

	                                     Перевірив        _____________________________________

	                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	 



